                                                                   Thông tin nhiệm vụ 
(Theo quy định điều 18 của thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/122015 về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước).
	TT
	TÊN NHIỆM VỤ
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
	THÀNH VIÊN THỰC HIỆN CHÍNH
	THƯ KÝ KHOA HỌC
	MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
	NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH PHẢI THỰC HIỆN
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	KINH PHÍ THỰC HIỆN

	I
	ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

	1
	Đánh giá tác động về kinh tế, kỹ thuật và môi trường của các công trình giảm sóng gây bồi, bảo vệ bờ biển đã xây dựng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trong tương lai
(Mã số: ĐTCN 02/26)
	ThS. Lê Thanh Chương
	1. ThS. Nguyễn Tuấn Long   
2. TS. Nguyễn Nguyệt Minh   
3. ThS. Lê Xuân Tú   
4. ThS. Trần Tuấn Anh
	ThS. Lê Thị Phương Thanh
	Mục tiêu chung:
- Đánh giá được các tác động về kinh tế, kỹ thuật và môi trường của các công trình giảm sóng gây bồi và bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh.  
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công trình giảm sóng gây bồi để triển khai ứng dụng trong tương lai cho từng khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững.   
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá được sự thay đổi các yếu tố thủy thạch động lực: sóng, dòng chảy, vận chuyển bùn cát,... do tác động của công trình giảm sóng gây bồi trong điều kiện hiện tại và tương lai.   
- Đánh giá được các tác động về mặt kinh tế, môi trường của các công trình giảm sóng gây bồi trên địa bàn tỉnh.   
- Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình để nâng cao hiệu quả các công trình giảm sóng đã xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả giảm sóng, gây bồi, khôi phục rừng ngập mặn bảo vệ môi trường trong bối cảnh BĐKH, NBD, suy giảm bùn cát thượng nguồn,...   
	1. Nội dung 1: Thu thập, khảo sát địa hình, thủy văn phục vụ nghiên cứu các tác động đến công trình giảm sóng gây bồi trong điều kiện hiện tại và tương lai.   
2. Nội dung 2: Phân tích đánh giá tác động về kinh tế, kỹ thuật và môi trường của các công trình giảm sóng gây bồi đã xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.   
3. Nội dung 3: Dự báo tác động của biến đổi khí hậu, phát triển thượng nguồn, phát triển cơ sở hạ tầng tác động đến khả năng đáp ứng của công trình giảm sóng gây bồi đã xây dựng.   
4. Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công trình giảm sóng gây bồi trong điều kiện hiện tại và tương lai.
	24 tháng 
(Từ ngày 06/8/2026 đến ngày 05/8/2028 theo HĐ số 4057/HĐ-SKH&CN)
	Tổng kinh phí: 3.322,593 triệu đồng 

 



